Tecnica Backlog (+ Kanban) con GitHub Copilot

Sommario

0) Cosa stai costruendo (in 20 secondi)	2

1) Prerequisiti	2

2) Installazione Backlog.md	2

Opzione A — Installazione globale (consigliata per uso personale)	2

Opzione B — Installazione nel progetto (consigliata per team e CI/CD)	3

3) Backlog Init (wizard) — cosa scegliere e perché	3

3.1 Scelta: AI Integration	3

3.2 “Select instruction files…”	4

3.3 Advanced Settings (cosa impostare)	4

3.4 Shell completions failed (Windows)	4

4) Struttura “Spec-Driven” nel repo	5

5) Scrivere prompt.md (l’innesco)	5

6) Generare spec.md da prompt.md (FILE REALE)	6

7) Generare task ATOMICI da spec.md (prima lista, poi file reali)	6

7.1 Sottopasso A: Copilot produce una LISTA task	6

7.2 Sottopasso B: Copilot genera i COMANDI Backlog.md per creare i task	7

8) Creare task in Backlog.md (file reali)	7

9) Comandi Backlog.md essenziali (quelli che userai davvero)	8

10) Esecuzione con Copilot IDE (Agent Mode) — task-by-task	8

11) Esecuzione con Copilot CLI — spec, review e controllo qualità	9

11) Continuità tra chat/sessioni (la parte che ti interessa di più)	9

12) Best practices (quelle che fanno la differenza)	9

13) Anti-pattern (cose che ti fanno perdere controllo)	10

14) Mini-cheat-sheet dei comandi	10

# 0) Cosa stai costruendo (in 20 secondi)

Un sistema dove:

- Tu scrivi l’idea in prompt.md

- Copilot la converte in una spec impeccabile in spec.md (file reale)

- Da spec.md si generano task atomici nel backlog (file reali, versionati)

- Gestisci lo stato con Kanban (CLI o Web UI)

- Copilot lavora un task alla volta, su branch dedicata

- Se cambi chat/non hai più contesto: lo ricostruisci da spec.md + backlog + board (e, se vuoi, MCP)

Il segreto: la chat è effimera, il repo è memoria.

# 1) Prerequisiti

- Node.js + npm funzionanti

- Repo Git inizializzato (git init) oppure git repo esistente

- Editor/IDE con Copilot (o Copilot CLI)

# 2) Installazione Backlog.md

Backlog.md è una CLI: puoi installarla globalmente (una volta sola sul PC) oppure localmente nel progetto (versionata nel repo). Entrambe le strade sono valide: cambia solo dove vive il comando e come lo esegui.

## Opzione A — Installazione globale (consigliata per uso personale)

Quando sceglierla

- Vuoi usare Backlog.md su più progetti senza reinstallare ogni volta.

- Vuoi digitare direttamente backlog ... nel terminale.

- Non ti interessa “bloccare” una versione specifica nel repository.

Install

npm install -g backlog.md

Verifica che funzioni

backlog --version

Uso
Vai nella cartella del tuo progetto (che dovrebbe essere un repo git) e poi:

backlog init "NomeProgetto"

## Opzione B — Installazione nel progetto (consigliata per team e CI/CD)

Quando sceglierla

- Vuoi che il progetto “si porti dietro” la dipendenza (riproducibile per chi clona il repo).

- Vuoi usare Backlog.md in pipeline CI (GitHub Actions / GitLab CI) con versione controllata.

- Lavorate in team e volete evitare “a me funziona, a te no”.

Prerequisito
Devi essere nella root del progetto (dove c’è il package.json).
Se non esiste, puoi crearne uno:

npm init -y

Install

npm install --save-dev backlog.md

Esecuzione
Con installazione locale, lanci Backlog.md via npx:

npx backlog --version

npx backlog init "NomeProgetto"

# 3) Backlog Init (wizard) — cosa scegliere e perché

Nella root del progetto:

npx backlog init "NomeProgetto"

## 3.1 Scelta: AI Integration

Scegliere:
via CLI commands (broader compatibility)

Cosa significa:

- Backlog.md non presume un editor MCP-ready

- ti genera file di istruzioni “legacy” per far usare il backlog agli agenti tramite lettura file e comandi CLI

Se avessi scelto “via MCP connector”:

- avrebbe predisposto integrazione MCP più diretta per agenti che parlano MCP nativamente

Ma: il tuo flusso Spec-Driven funziona perfettamente anche con CLI integration.

## 3.2 “Select instruction files…”

Hai ottenuto:
.github/copilot-instructions.md

Perfetto: è il “contratto comportamentale” per Copilot.

## 3.3 Advanced Settings (cosa impostare)

- Check task states across active branches: SI

- Check task states in remote branches: SI

- Active branch days: 30

- Bypass git hooks when committing: NO

- Auto commit: NO

- Zero-padded IDs: 3 digits (task-001, task-002…)

- Web UI port: 6420 (apri browser automaticamente)

Nota importante: “Bypass git hooks: yes” è comodo, ma in team può essere pericoloso (salti controlli). Per uso personale/locale ci sta; in team valuta.

## 3.4 Shell completions failed (Windows)

Hai visto:

Could not detect your shell…

Su Windows è normale.

Se usi PowerShell:

backlog completion install --shell bash

non ha senso.

Soluzione pragmatica:

- Se usi Git Bash → --shell bash

- Se usi WSL → --shell bash o zsh

- Se non sai/ti cambia poco → ignora completions, non blocca nulla.

Puoi sempre riprovare:

backlog completion install

# 4) Struttura “Spec-Driven” nel repo

Dopo init, crea questi file (se non esistono):

prompt.md

spec.md

e aggiungi due file guida nel backlog (consigliatissimi):

backlog/00_overview.md

backlog/ROADMAP.md

Backlog.md gestisce i task in backlog/tasks/…, ma noi aggiungiamo anche 00_overview.md e ROADMAP.md come “orchestrazione umana+AI”.

# 5) Scrivere prompt.md (l’innesco)

Template pratico (da copiare)

# Prompt

## Obiettivo

Cosa voglio ottenere (1-3 frasi).

## Contesto

- Repo: <nome>

- Vincoli: (compatibilità, performance, sicurezza)

- Parti interessate: (moduli, servizi, UI)

## Requisiti iniziali

- R1:

- R2:

## Non fare (Out of scope)

- OOS1:

- OOS2:

## Note

- Dipendenze

- Rischi

Questo file può essere grezzo.

# 6) Generare spec.md da prompt.md (FILE REALE)

Prompt corretto per Copilot (IDE Agent o CLI)

Usa questo testo (copialo così com’è):

PROMPT:

Leggi il file prompt.md.
Genera una specifica tecnica completa e salva l’output nel file spec.md nella root del progetto.
Se spec.md esiste, sovrascrivilo completamente.
La spec deve includere:

- Scopo

- Ambito (In scope / Out of scope)

- Requisiti funzionali numerati (RF1, RF2, …)

- Requisiti non funzionali (RNF1, …: sicurezza, logging, performance)

- Flussi / Use cases

- Modifiche previste (componenti/file/aree)

- Edge cases

- Acceptance criteria testabili (AC1, AC2, …)

- Strategia di test (unit/integration/manual)
Non scrivere la spec in chat: scrivila SOLO nel file spec.md.

Risultato atteso: spec.md diventa la tua “verità tecnica”.

# 7) Generare task ATOMICI da spec.md (prima lista, poi file reali)

Qui serve disciplina in due sottopassi:

## 7.1 Sottopasso A: Copilot produce una LISTA task

PROMPT:

Leggi spec.md.
Scomponi la specifica in task atomici (max 2–3 ore ciascuno).
Ogni task deve avere:

- Titolo breve

- Descrizione (2-6 righe)

- Acceptance criteria (2-6 punti, testabili)
Vincoli:

- Un task = una responsabilità

- Doc di riferimento che appunto è il file “spec.md”

- Evita task “mega”

- Indica eventuali dipendenze tra task

Crea un file dei tasks (cosi posso eseguirli io uno per uno o creare uno script di creazione backlog task da esso); Il file chiamalo tasks-breakdown.md.

## 7.2 Sottopasso B: Copilot genera i COMANDI Backlog.md per creare i task

Ora che la lista dei task è ok e la tengo:

PROMPT:

Genera i comandi backlog task create per ogni task (task completo esempio anche con “--doc spec.md” che specifica il documento da cui ho creato i task, e tutti i parametri di create task utili) della lista dei task dal file tasks-breakdown.md.
Ogni comando deve includere:

- Titolo

- Descrizione (-d)

- Tutti gli acceptance criteria come --ac ripetuti
Non eseguire i comandi: generali soltanto.

- Documento spec.md di riferimento

- Altri parametri utili

Metti tutti i comandi dei tasks in uno script unico eseguibile da Powershell di Windows e mi dici come lanciarlo in chat.

A quel punto copi/incolli i comandi nel terminale, o esegui script generato per creare i vari tasks con ./nome-script

# 8) Creare task in Backlog.md (file reali)

Esempio di un comando comando completo della creazione di un backlog task:

backlog task create "Implement authentication endpoint" ^

-d "Create POST /auth/login according to spec.md (RF1, RF2). Include validation and error handling." ^

--doc spec.md

--ac "Returns 200 and a token on valid credentials" ^

--ac "Returns 401 on invalid credentials" ^

--ac "Logs authentication attempts without sensitive data"

Su Windows CMD usa ^ per multilinea.
Su PowerShell spesso funziona con backtick `.
In alternativa scrivi tutto su una riga.

Backlog.md crea file tipo:
backlog/tasks/task-001 - Implement authentication endpoint.md

# 9) Comandi Backlog.md essenziali (quelli che userai davvero)

Board Kanban in CLI

backlog board

Avvia Web UI Kanban

backlog browser

Userà la porta che hai scelto (6420).

Lista task

backlog task list

Modifica task (stato, AC, ecc.)

backlog task edit 001 -s "In Progress"

backlog task edit 001 -s "Done"

(Opzionale) Riprova completions

backlog completion install --shell bash

# 10) Esecuzione con Copilot IDE (Agent Mode) — Gestione operativa del backlog (task-by-task)

Dopo che spec.md e i task Backlog.md sono stati creati, la “palla” passa all’agente: non deve solo codare, deve gestire il ciclo di vita dei task in modo tracciabile e ripetibile, usando:

- lista task (To Do / In Progress / Done)

- dettagli task (description, Acceptance Criteria, plan, notes, final summary)

- aggiornamento stato (To Do → In Progress → Done)

- aggiornamento avanzamento (check AC, note)

- rispetto rigoroso dello scope (1 task alla volta)

Setup operativo:
Apri (o rendi disponibili all’agente) questi elementi:

- backlog task list --plain (stato globale)

- backlog task <ID> --plain (dettaglio task scelto)

- spec.md (contratto tecnico)

- .github/copilot-instructions.md e/o backlog/00_overview.md (regole)

Algoritmo di selezione task (deterministico):

- Se esistono task in In Progress, riprende il più vecchio (o quello col numero più basso).

- Altrimenti prende il primo task in To Do in ordine numerico (TASK-2, TASK-3…).

- Prima di implementare, legge plan/notes già presenti e capisce “dove siamo arrivati”.

- Mette il task In Progress (assegna l’agente) e inserisce un Implementation Plan.

- Implementa solo ciò che serve a soddisfare gli Acceptance Criteria.

- Aggiorna progressivamente le Implementation Notes.

- Spunta gli AC man mano che vengono soddisfatti.

- Scrive un Final Summary con modifiche e test eseguiti.

- Marca Done solo se tutti gli AC sono soddisfatti.

Prompt “Master” (Backlog Task Manager per Copilot Agent)

Questo è il prompt che “programma” il comportamento dell’agente e lo fa lavorare come nel tuo esempio.

PROMPT MASTER — Modalità Backlog Task Manager (Copilot Agent)

Sei un agente di sviluppo che lavora in modalità “Backlog Task Manager”.

OBIETTIVO:

Gestire e implementare i task Backlog.md in modo deterministico e tracciabile, 1 task alla volta, aggiornando sempre stato, plan, notes, acceptance criteria e final summary.

REGOLE NON NEGOZIABILI:

1) Lavora su UN SOLO task alla volta.

2) Non modificare file fuori dallo scope del task corrente.

3) Prima di scrivere codice:

- identifica il task da prendere in carico seguendo l’algoritmo sotto

- leggi il file del task e spec.md

- scrivi un Implementation Plan nel task

4) Durante l’implementazione:

- aggiorna Implementation Notes a step

- spunta gli Acceptance Criteria appena soddisfatti

5) Alla fine:

- esegui (o indica) i test/build necessari

- scrivi Final Summary dettagliato (cosa hai fatto, file toccati, test eseguiti)

- marca il task Done SOLO se tutti gli AC sono spuntati

6) Se trovi ambiguità o mancano info nella spec/task:

- NON inventare

- aggiungi una nota nel task con la domanda/assunzione

- proponi una modifica a spec.md o al task (ma non andare oltre senza chiarezza)

ALGORITMO DI SELEZIONE TASK:

A) Esegui `backlog task list --plain` e identifica:

- In Progress

- To Do

- Done

B) Se esiste almeno un task In Progress:

- scegli quello con ID numerico più basso

C) Altrimenti:

- scegli il primo task in To Do con ID numerico più basso

PROCEDURA OPERATIVA PER IL TASK SCELTO (ID=N):

1) Esegui `backlog task N --plain` e leggi:

- Description

- Acceptance Criteria

- Implementation Plan (se esiste)

- Implementation Notes (se esistono)

2) Metti il task in In Progress e assegnalo all’agente:

- `backlog task edit N -s "In Progress" -a "@github-copilot"`

3) Se non esiste un Implementation Plan, scrivilo con passi numerati:

- `backlog task edit N --plan "<piano in 6-12 punti>"`

4) Implementa nel codice SOLO ciò che serve per soddisfare gli AC.

5) Dopo ogni step significativo:

- `backlog task edit N --append-notes "<cosa hai fatto>"`

6) Quando soddisfi un AC:

- `backlog task edit N --check-ac X` (ripeti per ogni AC)

7) A fine task:

- `backlog task edit N --final-summary "<riassunto finale + test eseguiti>"`

- `backlog task edit N -s Done`

OUTPUT ATTESO:

- Una sequenza chiara di comandi backlog + azioni nel codice.

- Zero task lasciati “a metà” senza note.

- Stato Kanban sempre aggiornato.

Come usarlo bene:
Apri Copilot Agent, incolla questo prompt, e poi digli: “Esegui un ciclo completo sul prossimo task”.
Lui partirà dalla lista, sceglierà il task giusto, e farà la pipeline.

# 11) Esecuzione con Copilot CLI — spec, review e controllo qualità

Copilot CLI è ottimo per:

- generare spec (scrivere spec.md)

- decomporre task

- fare review rispetto agli AC

Esempio “review”:

Confronta le modifiche correnti con gli acceptance criteria del task-001. Elenca eventuali gap e suggerisci fix minimi.

# 11) Continuità tra chat/sessioni (la parte che ti interessa di più)

Se domani apri una nuova chat e dici:

“Ripartiamo. Analizza spec e backlog e dimmi il prossimo task.”

L’agente può:

- leggere spec.md (contratto)

- leggere backlog/tasks/ (stato e contenuti)

- leggere backlog/ROADMAP.md (ordine e progresso)

Quindi: nessuna dipendenza dalla memoria conversazionale.

# 12) Best practices (quelle che fanno la differenza)

- I/O esplicito sempre:

  - “scrivi in spec.md”

  - “genera comandi backlog task create”

- Task piccoli (2–3 ore)

- Acceptance criteria testabili

- No scope creep: Copilot non rifattorizza “perché sì”

- Spec prima del codice, sempre

- Kanban aggiornato subito (In Progress/Done)

# 13) Anti-pattern (cose che ti fanno perdere controllo)

- “Implementa tutta la spec”

- Task vaghi tipo “migliora performance”

- AC non misurabili tipo “deve essere fatto bene”

- Modifiche massive multi-modulo in un task

- Non aggiornare lo stato Kanban

# 14) Mini-cheat-sheet dei comandi

# Init

npx backlog init "NomeProgetto"

# Task

backlog task create "Titolo" -d "Descrizione" --ac "AC1" --ac "AC2"

backlog task list

backlog task edit 001 -s "In Progress"

backlog task edit 001 -s "Done"

# Kanban

backlog board

backlog browser

# (opzionale)

backlog completion install --shell bash